IZVJEŠĆE OPĆINE OKUČANI O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2021. GODINU

ožujak 2022.

SADRŽAJ

| 1. | OPĆI PODACI................................................................................................................. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ANALIZA POSTIOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM......................... | 2 |
|  | 2.1. Infrastruktura za gospodarenje otpadom .................................................................. 2.1.1. Reciklažna dvorišta, eko otoci i mobilne jedinice.............................................. | 2 2 |
| 3. | PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU................................................................................................................ | 5 |
| 4. | PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OKUČANI...................................... | 6 |
| 5. | PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ODREĐENIH PGO RH ZA OSTVARENJE CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM OPĆINE OKUČANI………... | 6 |
| 6. | IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM.................................................................................. | 8 |
| 7. | ZAKLJUČAK.................................................................................................................. | 10 |

- OPĆI PODACI

Tablica 1. Opći podaci o Općini Okučani i davatelja javne usluge prikupljanja za Općinu Okučani

| Naziv JLS | Općina Okučani |
| --- | --- |
| Površina JLS | 159,61 km2 |
| Broj stanovnika | 3447 |
| Naziv davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koje djeluje na području JLS | Sloboština d.o.o. |
| Naziv davatelja javne usluge prikupljanja posebnih kategorija otpada koje djeluje na području JLS | Sloboština d.o.o. |
| Obveznik dostave podataka o količinama i vrstama otpada u Registar onečišćavanja u okoliš (ROO) za Općinu Okučani | Općina Okučani |
| Datum dostave podataka o količinama i vrstama otpada u ROO za 2021. | 27.02.2022. |
| Specifična količina komunalnog otpada, po stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 2021.godinu | 315,74 |
| Obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem i odvozom komunalnog otpada u %. | 100 % |
| Broj reciklažnih dvorišta | - |
| Broj eko otoka | 17 |
| Mjesto odlaganja otpada - odlagalište | Šagulje-Ivik |

Specifična količina komunalnog otpada, po stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 2020.godinu, iznosila je: spec. količina (kg/stan/dan) = količina otpada x 1000 / (broj stanovnika x 365) = kg/stan/dan

- ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM

  - Infrastruktura za gospodarenje otpadom

Popis reciklažnih dvorišta, eko otoka i mobilnih jedinica te detaljniji opis istih na području Općine Okučani prikazan je tablicama 2., 3., 4., 5., 6. i 7. u nastavku.

    - Reciklažna dvorišta, eko otoci i mobilne jedinice za gospodarenje otpadom

Tablica 2. Popis reciklažnih dvorišta na području Općine Okučani

| Red. br. | ## Naziv osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem | Broj reciklažnih dvorišta | Adresa lokacije reciklažnog dvorišta | Ključni broj prikupljenog otpada | Količina odvojeno prikupljenog otpada prema vrsti u 2021. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - | - |

Tablica 3. Popis eko otoka na području Općine Okučani

| Red. br. | ## Naziv davatelja javne usluge | Adresa lokacije eko otoka | Ključni broj prikupljenog otpada | Količina odvojeno prikupljenog otpada prema vrsti u 2021. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | DS Smith Unijapapir d.o.o,, Osijek Reciklažno dvorište Šagulje-Ivik Unija Nova d.o.o., Zagreb | Lađevac, Bodegraj, Vrbovljani, Čovac, Benkovac, Trnakovac, Rogolji, Cage, Okučani (ulice: A. Starčevića 2 kom., Grigora Viteza 1 kom., Alojzija Stepinca 1 kom., kralja Tomislava 1 kom., Trg dr. F. Tuđmana 1 kom.) Bobare, Okučani ( ulice: A. Starčevića 1. kom., Alojzija Stepinca 1. kom.) | 15 01 07 150107 20 01 01 | 2,03 2,52 9,35 |

Tablica 4. Popis mobilnih reciklažnih dvorišta i nazivi naselja u kojem se prikuplja otpad posredstvom istih

| Red. br. | ## Naziv osobe koja upravlja mobilnim reciklažnim dvorištem | Broj mobilnih jedinica i adresa sjedišta mobilne jedinice | Nazivi naselja u kojem se prikuplja otpad posredstvom istih | Ključni broj prikupljenog otpada | Količina odvojeno prikupljenog otpada prema vrsti u 2021. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - | - |

Tablica 5. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta na području Općine Okučani

| Izgradnja i opremanje RD do kraja 2020. god. | Izgradnja i opremanje RD u 2021. godini | Nabavka opreme u 2021. | Ukupno opreme |
| --- | --- | --- | --- |
| Građevinska dozvola (KLASA: UP/I-361-03/20-01/000027, Nova Gradiška, 06.07.2020.) | Potpisan ugovor s izvođačem radova | - | - |

Tablica 6. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad na području Općina Okučani

| Izgradnja i opremanje RD za građevni otpad-navesti predviđenu lokaciju i svu ishođenu dokumentaciju | Trenutno odlaganje građevnog otpada-lokacija | Količina odloženog građevnog otpada (t) | Predviđena lokacija za izgradnju plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Tablica 7. Izgradnja i opremanje kompostane za biorazgradivi otpad na području Općina Okučani

| Izgradnja i opremanje kompostane- navesti predviđenu lokaciju i svu ishođenu dokumentaciju | Trenutna lokacija odlaganja biorazgradivog otpada | Ključni brojevi otpada koji se oporabljuju u kompostani | Ključni brojevi otpada koji su predviđeni za oporabu u kompostani |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU

Na području Općine Okučani u 2021. su  evidentirane nove lokacije divljih odlagališta.

Tablica 8. Provedba mjera uklanjanja otpada

| Red.br. |  |  | Lokacija otpadom onečišćenog tla | Ukupna količina odbačenog otpada | Sanirano Da/Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | k.č.br. 800/2, 801, 804, 805/1, 805/3 i 806/5 sve u k.o. Okučani | cca 5.000 m3 | Ne |

- PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (PGO) Općina Okučani

Općina Okučani je izradila Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. – 2022. kako bi se uskladio s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

Tablica 9. Plan gospodarenja otpadom Općine Okučani  za razdoblje 2017. – 2022. s osvrtom na 2021.

| JLS je izradila PGO temeljem ZOGO | Da |
| --- | --- |
| Puni naziv PGO | Plan gospodarenja otpadom Općine Okučani za razdoblje od 2017. – 2022. godine |
| Plan objavljen u Službenom glasilu | 03/18 |
| Ishodovana suglasnost BPŽ (čl. 21. ZOGO) | 25.01.2018. |
| ## Izrađeno Izvješće o provedbi PGO u 2020. god. | Da |
| Izvješće iz 2020. objavljeno u Službenom glasilu | 14/21 |
| ## Broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno Izvješće o provedbi PGO u 2021. god. | 10/22 |

- PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ODREĐENIH PGO RH ZA OSTVARENJE CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM OPĆINE OKUČANI

Tablica 10. Kućno kompostiranje

| Provedene aktivnosti do kraja 2020. | Provedene aktivnosti u 2021. |
| --- | --- |
| - | - |
| Oprema za biorazgradivi otpad do kraja 2020. | Nabava opreme za biorazgradivi otpad u 2021. |
| - | - |

Tablica 11. Odvojeno sakupljene vrste otpada iz komunalnog otpada na kućnom pragu u 2021.godini

| Vrsta otpada | Sakupljeno otpada (t) | Oporabljeno otpada (t) | Neiskoristivi dio otpada odložen na odlagalište (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Papir i karton | - | - | - |
| metal | - | - | - |
| staklo | - | - | - |
| plastika | - | - | - |
| Glomazni otpad | - | - | - |

Tablica 12. Pregled provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti u 2021. godini

| Aktivnosti |  |
| --- | --- |
| Informativna publikacija o gospodarenju otpadom | Da |
| Specijalizirani prilog u medijima (televizija ili radio) | Da |
| Uspostava mrežne stranice o gospodarenju otpadom | Ne |
| Edukacije o gospodarenju otpadom | Da |
| Obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša | Da |

Tablica 13. Pregled mjera predviđenih za izvršenje u 2021. prema Planu gospodarenja otpadom Općine Okučani za razdoblje 2017. – 2022.

| Predviđene mjere PGO za 2021. | Provedene mjere u 2021. | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja reciklažnog dvorišta | Započeta izgradnja reciklažnog dvorišta | Rok izgradnje je 23.04.2022. |
| Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Okučani | Provedba postupka javne nabave | Rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja u posjed (ugovor potpisan 10.01.2022.) |

- IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Za provedbu mjera planiranih PGO RH u Općini Okučani su tijekom 2021. godine korištena sredstva EU/FZOEU-a, sredstva JLS i sredstva komunalnih poduzeća. Prikaz utrošenih sredstava daje se u nastavku u tablicama 14., 15. i 16.

Tablica 14. Prikaz sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom - reciklažna dvorišta

| Godina provedbe | Sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom -reciklažna dvorišta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Svrha | Izvor sredstava (kn) |  |
|  |  | Vlastita | FZOEU/EU |
| do 2020. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta | 75.000,00 | - |
| tijekom 2021. | Izgradnja reciklažnog dvorišta (dio, nastavak izgradnje je u 2022.) | 661.898,12 | 166.189,23 |

Tablica 15. Prikaz sufinanciranja mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti

| Godina provedbe | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Svrha | Izvor sredstava (kn) |  |
|  |  | Vlastita | FZOEU/EU |
| do 2020. | - Ugovor o prijenosu vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bez naknade (spremnici za otpad – 10 kom.) - „Održivo prirodu podržimo“ | 1.957,09 28.019,00 | 11.090,16 - |
| tijekom 2021. | Ugovor o prijenosu vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bez naknade (papir/karton 800 kom. i plastika – 800 kom.) | 38.944,76 | 244.245,00 |

Tablica 16. Prikaz sufinanciranja mjera sanacija lokacija onečišćenih otpadom

| Godina provedbe | Sanacija lokacija onečišćenih otpadom |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Svrha | Izvor sredstava (kn) |  |
|  |  | Vlastita | FZOEU/EU |
| do 2020. | - | - | - |
| tijekom 2021. | Izrada plana sanacije | 22.500,00 | - |

- ZAKLJUČAK

Ciljevi u gospodarenju otpadom do 2022. godine prema PGO RH i trenutno stanje prikazani su tablicom u nastavku.

Tablica 17. Ciljevi gospodarenja otpadom i trenutno stanje u 2021. na području Grada/Općine

| Cilj | Stanje (2020.) |
| --- | --- |
| ##### Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu | Cilj do 2022. godine: 300 t Planirano: 2021. godine: 316 t Stanje: 2015. godine: 410,32 t Stanje: 2019. godine: 393,28 t Stanje: 2021. godine: 315,74 t |
| Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papira, stakla, plastike, metala i biootpada) | Cilj do 2022. godine: 25 t Planirano: 2021. godine: 14 t Stanje: 2015. godine: - t Stanje: 2019. godine: 19 t Stanje: 2021. godine: 13,9 t |
| Cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada iz komunalnog otpada | Cilj do 2022. godine: 48 t Planirano: 2021. godine: - t Stanje: 2015. godine: - t Stanje: 2019. godine: - t Stanje: 2021. godine: - t |
| Cilj 1.4 Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada | Cilj do 2022. godine:- - t Planirano: 2021. godine: - t Stanje: 2015. godine: - t Stanje: 2019. godine: - t Stanje: 2021. godine: - t |

Načelnik

Aca Vidaković

KLASA: 351-06/22-01/1

URBROJ: 2178-21-03-2-22-2

Datum:	29.03.2022.

Dostava podataka obveznika sukladno Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“  87/15)

ključni broj otpada  propisan  Pravilnikom o katalogu otpada („Narodne novine“  broj 90/15)

Navesti do sada svu ishođenu dokumentaciju pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD)

Navesti  svu ishođenu dokumentaciju za pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD)

Sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Upisati Izmjene i dopune PGO ukoliko ih je bilo

Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljen

Upisati datum

Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljeno izvješće

Upisati broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno ili je već objavljeno izvješće

Upisati i eko škole ukoliko ih ima i provođenje aktivnosti u njima

Navesti razloge zašto nisu provedene mjere

Nabavka opreme za odvojeno sakupljanje posebne kategorije otpada na kućnom pragu

Potpis i pečat