Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09, 4/13, 3/18, 7/18, 14/21) Općinsko vijeće Općine Okučani na svojoj 24. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2024.godine donosi

PROGRAM

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi na području Općine Okučani u 2025. godini i građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim Programom određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog   područja    i građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Građevine komunalne infrastrukture su:

- nerazvrstane ceste

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, biciklističke staze, trgovi)

- javna parkirališta

- javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, športski i rekreacijski prostori)

- građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, javni zahodi, spomenici)

- javna rasvjeta

- groblja i krematoriji na grobljima,

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Program se izrađuje i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa.

Unutar Programa prikazan je i program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, a koji se odnosi na aktivnosti u zaštiti okoliša.

Ovaj Program sadrži procjenu troškova građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je u tablici:

| 1. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | NERAZVRSTANE CESTE | PLANIRANO UKUPNO (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA |
|  | Izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom te druga osnovna komunalna infrastruktura u naselju Okučani (nastavak radova) | 870.957,42 | Prihodi za posebne namjene (šumski doprinos): 300.000,00 Prihodi za posebne namjene (komunalna naknada): 65.894,98 Pomoći: 505.062,44 |
|  | Nadzor radova | 16.413,96 | Pomoći: 16.413,96 |
|  | UKUPNO | 887.371,38 | 887.371,38 |

| 2. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | PLANIRANO UKUPNO (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.1. | Izgradnja pješačkih staza i parkirališnih mjesta u dijelu Ulice Ante Starčevića u Okučanima | 250.000,00 | Pomoći: 250.000,00 |
|  | Nadzor radova | 5.000,00 | Pomoći: 5.000,00 |
|  | UKUPNO | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 2.2. | Izrada projektne dokumentacije za pješačke i biciklističke staze u Ulicama Stjepana Radića i Matije Antuna Relkovića u naselju Okučani | 20.000,00 | Prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos): 6.000,00 Pomoći: 14.000,00 |
|  | Izgradnja pješačke i biciklističke staze u Ulicama Stjepana Radića i Matije Antuna Relkovića u naselju Okučani | - |  |
|  | Nadzor radova | - |  |
|  | UKUPNO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.3. | Izrada projektne dokumentacije ulaza i ograde drugog dijela Centralnog groblja u naselju Okučani | 10.000,00 | Pomoći: 10.000,00 |
|  | Izgradnja ulaza i ograde drugog dijela Centralnog groblja u naselju Okučani | 75.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine: 50.000,00 Pomoći: 25.000,00 |
|  | Nadzor radova | 5.000,00 | Pomoći: 5.000,00 |
|  | UKUPNO | 90.000,00 | 90.000,00 |
|  | SVEUKUPNO | 365.000,00 |  |

| 3. | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO UKUPNO (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 3.1. | Rekonstrukcija kolnika nerazvrstane ceste u naselju Vrbovljani (Klenik) | 80.000,00 | Pomoći: 80.000,00 |
|  | Nadzor radova | 5.000,00 | Pomoći: 5.000,00 |
|  | UKUPNO | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 3.2. | Rekonstrukcija kolnika nerazvrstane ceste u naselju Okučani (Ulica Sloboština) | 80.000,00 | Pomoći: 80.000,00 |
|  | Nadzor radova | 5.000,00 | Pomoći: 5.000,00 |
|  | UKUPNO | 85.000,00 | 85.000,00 |
|  | SVEUKUPNO | 170.000,00 | 170.000,00 |

| 4. | JAVNA RASVJETA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO UKUPNO (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 4.1. | Modernizacija javne rasvjete Općine Okučani - faza 2 naselja: Cage, Benkovac, Trnakovac i Bijela Stijena | 100.000,00 | Pomoći: 100.000,00 |
|  | Nadzor radova | 2.500,00 | Pomoći: 2.500,00 |
|  | UKUPNO | 102.500,00 | 102.500,00 |

Članak 3.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

Članak 4.

U skladu sa sadržajem Programa  prikazanim u  članku 2. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

| Komunalni doprinos | 6.000,00 |
| --- | --- |
| Komunalna naknada | 65.894,98 |
| Šumski doprinos | 300.000,00 |
| Opći prihodi i primici | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 50.000,00 |
| Višak iz prethodnih godina | 0,00 |
| Pomoći: | 1.102.976,40 |
| Ukupno: | 1.524.871,38 |

Članak 5.

Opseg poslova na građenju  komunalne infrastrukture može se mijenjati ili pak nadopunjavati u skladu s odlukom Načelnika Općine Okučani i Općinskog vijeća Općine Okučani.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnika Općine Okučani. Načelnik je dužan Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa za prethodnu godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2025. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se  u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije'', a primjenjuje se od 1. siječnja 2025. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

KLASA: 363-01/24-01/5

URBROJ: 2178-21-01-24-1

Okučani, 18. 12. 2024.                                                                                            Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivica Pivac